CAHIER DES CHARGES

Conception et développement d'une plateforme web dédiée aux étudiants étrangers au Sénégal

Université · Transport · Activités & Divertissement

Version 1.0

Date : Août 2026

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Chaque année, un nombre croissant d'étudiants étrangers choisissent le Sénégal pour poursuivre leurs études supérieures, attirés par la qualité de certaines filières, le coût de la vie et la stabilité du pays. Ces étudiants font toutefois face à des difficultés récurrentes lors de leur installation : manque d'informations centralisées sur les établissements et filières, méconnaissance des moyens de transport disponibles, et difficulté à identifier des activités de loisirs et d'intégration sociale.

Ce projet vise à répondre à ces difficultés en proposant une plateforme web unique regroupant trois volets essentiels à la vie d'un étudiant étranger : l'orientation universitaire, le transport, et les activités de divertissement/intégration.

## 1.2 Objectifs du projet

- Centraliser l'information utile aux étudiants étrangers avant et pendant leur cursus au Sénégal.

- Faciliter le choix d'une université et d'une filière grâce à un annuaire structuré et comparable.

- Simplifier les déplacements grâce à des informations claires sur les moyens de transport (urbain, inter-urbain, campus).

- Favoriser l'intégration sociale et culturelle via un agenda d'activités et de loisirs.

- Créer une communauté d'entraide entre étudiants étrangers (nouveaux et anciens).

## 1.3 Public cible

- Étudiants étrangers souhaitant s'inscrire dans un établissement supérieur au Sénégal (cible principale).

- Étudiants étrangers déjà installés au Sénégal, à la recherche d'informations pratiques.

- Établissements universitaires souhaitant présenter leur offre de formation.

- Prestataires de transport et organisateurs d'activités souhaitant référencer leurs services.

- Administrateurs de la plateforme (équipe projet).

# 2. Périmètre du projet

## 2.1 Inclus dans le périmètre

- Un site web responsive (accessible sur ordinateur, tablette et mobile).

- Trois modules fonctionnels principaux : Université, Transport, Activités & Divertissement.

- Un espace de gestion de compte utilisateur (inscription, connexion, profil).

- Un back-office d'administration pour la gestion des contenus.

- Une version multilingue (français / anglais au minimum).

## 2.2 Exclu du périmètre (phase 1)

- Application mobile native (Android/iOS) — pourra faire l'objet d'une phase ultérieure.

- Paiement en ligne des frais de scolarité (redirection vers les sites des universités).

- Réservation en temps réel des billets de transport (affichage informatif dans un premier temps).

- Traduction dans des langues autres que français/anglais.

# 3. Acteurs et rôles

| Acteur | Description | Droits principaux |
| --- | --- | --- |
| Visiteur | Internaute non connecté | Consultation des contenus publics |
| Étudiant inscrit | Utilisateur avec compte personnel | Recherche avancée, favoris, messagerie, avis |
| Partenaire (université, transporteur, prestataire) | Structure référencée sur la plateforme | Gestion de sa fiche, statistiques de consultation |
| Administrateur | Équipe projet / modérateur | Gestion complète des contenus, utilisateurs, modération |

# 4. Exigences fonctionnelles

## 4.1 Module « Université »

- Annuaire des établissements (publics et privés) avec fiche détaillée : filières, diplômes, frais de scolarité, conditions d'admission, coordonnées, localisation.

- Moteur de recherche et filtres (ville, domaine d'études, niveau, budget, langue d'enseignement).

- Comparateur entre plusieurs établissements/filières.

- Guide des démarches administratives pour étudiants étrangers (visa, titre de séjour, équivalence de diplômes, inscription consulaire).

- Espace « Témoignages » d'anciens étudiants étrangers.

- Système d'avis et de notation des établissements.

## 4.2 Module « Transport »

- Cartographie et description des moyens de transport disponibles (bus TATA/BRT, cars rapides, taxis, VTC, transport inter-urbain).

- Informations pratiques : tarifs indicatifs, horaires, zones de couverture, conseils de sécurité.

- Fiches trajets fréquents (aéroport ↔ campus, campus ↔ centre-ville, etc.).

- Annuaire de prestataires (compagnies de transport, applications VTC locales) avec liens utiles.

- Carte interactive (intégration d'une API cartographique) situant campus, gares routières et points d'intérêt.

## 4.3 Module « Activités & Divertissement »

- Agenda des événements culturels, sportifs et festifs (concerts, festivals, matchs, sorties étudiantes).

- Annuaire de lieux de loisirs (restaurants, plages, sites touristiques, salles de sport).

- Groupes/communautés par nationalité ou centre d'intérêt pour favoriser l'intégration.

- Possibilité pour les utilisateurs de proposer ou publier un événement (soumis à modération).

- Système de recommandations personnalisées selon les centres d'intérêt du profil.

## 4.4 Fonctionnalités transverses

- Inscription / connexion (email, éventuellement connexion via Google).

- Profil utilisateur avec pays d'origine, université visée, préférences.

- Moteur de recherche global multi-modules.

- Système de favoris (universités, trajets, événements).

- Notifications (email et/ou in-app) pour les nouveautés et rappels d'événements.

- Messagerie ou forum communautaire entre étudiants.

- Back-office d'administration : gestion des contenus, des utilisateurs, modération des avis/événements, statistiques.

- Formulaire de contact et FAQ.

# 5. Exigences non fonctionnelles

### Ergonomie et accessibilité

- Interface simple, intuitive, adaptée à un public international (peu familier du contexte local).

- Design responsive : mobile, tablette, desktop.

- Respect des bonnes pratiques d'accessibilité (contrastes, navigation clavier).

### Performance

- Temps de chargement des pages inférieur à 3 secondes en connexion standard.

- Optimisation pour les connexions à faible débit (contexte de connectivité variable).

### Sécurité

- Chiffrement des données sensibles et des mots de passe (hachage).

- Connexion sécurisée en HTTPS.

- Protection contre les failles courantes (injection SQL, XSS, CSRF).

- Conformité à la loi sénégalaise n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel.

### Compatibilité

- Compatibilité avec les navigateurs récents (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

- Site multilingue (français/anglais), architecture prête pour l'ajout d'autres langues.

### Maintenabilité et évolutivité

- Code documenté et structuré pour faciliter la maintenance.

- Architecture modulaire permettant l'ajout futur de nouveaux modules (ex. logement, jobs étudiants).

# 6. Architecture technique proposée

Cette architecture est une proposition indicative ; elle pourra être ajustée selon les compétences de l'équipe et les contraintes budgétaires.

| Composant | Technologie suggérée |
| --- | --- |
| Front-end | React.js ou Vue.js, design responsive (Tailwind/Bootstrap) |
| Back-end | Node.js (Express) ou Laravel (PHP) |
| Base de données | MySQL ou PostgreSQL |
| Cartographie | API OpenStreetMap ou Google Maps |
| Hébergement | Hébergeur cloud (OVH, AWS ou équivalent local) |
| Sécurité | Certificat SSL, sauvegardes automatiques régulières |

## 6.1 Langages et technologies nécessaires

Le tableau ci-dessous détaille, brique par brique, les langages et technologies requis pour construire le site, avec un focus particulier sur l'authentification (inscription, connexion, réinitialisation de mot de passe).

| Brique | Langage / Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Structure des pages | HTML5 | Squelette de chaque page (login, accueil, fiches, etc.) |
| Mise en forme | CSS3 (+ Tailwind CSS ou Bootstrap) | Habillage graphique, responsive mobile/tablette/PC |
| Interactivité Front-end | JavaScript (+ framework React.js ou Vue.js) | Formulaires dynamiques, validation en temps réel, appels API vers le back-end (login, recherche, filtres) |
| Logique serveur / API | JavaScript (Node.js/Express) ou PHP (Laravel) ou Python (Django) | Traitement des requêtes, logique métier (inscription, login, gestion des modules) |
| Base de données | SQL — MySQL ou PostgreSQL | Stockage des comptes utilisateurs, universités, trajets, événements |
| Authentification | Bcrypt/Argon2 (hachage), JWT ou sessions serveur | Sécurisation des mots de passe et gestion des sessions de connexion |
| Réinitialisation mot de passe | Service d'envoi d'e-mails (Nodemailer, SendGrid ou équivalent) | Génération d'un lien/token temporaire envoyé par e-mail pour réinitialiser le mot de passe |
| Versionning / collaboration | Git + GitHub/GitLab | Travail en équipe sur le même code, historique des modifications |

## 6.2 Détail du module d'authentification (page de connexion)

La page de login et le mécanisme d'authentification sont transverses aux trois modules (Université, Transport, Activités) : un seul compte utilisateur donne accès à l'ensemble du site.

### Fonctionnalités attendues

- Formulaire d'inscription (nom, email, mot de passe, pays d'origine).

- Formulaire de connexion (email + mot de passe).

- Fonction « Mot de passe oublié » : envoi d'un e-mail avec un lien de réinitialisation à durée limitée.

- Page de réinitialisation du mot de passe (saisie du nouveau mot de passe, confirmation).

- Messages d'erreur clairs (email déjà utilisé, mot de passe incorrect, lien expiré).

- Option de connexion via un compte Google (facultatif, à confirmer avec l'équipe).

### Exigences techniques associées

- Mots de passe jamais stockés en clair : hachage obligatoire (Bcrypt ou Argon2) côté base de données.

- Jetons de réinitialisation à usage unique et à durée de vie limitée (ex. 30 minutes).

- Protection contre les tentatives de connexion abusives (limitation du nombre d'essais).

- Connexion en HTTPS obligatoire sur les pages de login et de reset password.

# 7. Contraintes du projet

- Contrainte de délai : livraison attendue selon le planning défini en section 9.

- Contrainte budgétaire : à définir selon les moyens disponibles (voir section 11).

- Contrainte réglementaire : conformité à la législation sénégalaise sur les données personnelles.

- Contrainte de contenu : nécessité de collecter et vérifier les informations auprès des universités et prestataires partenaires.

# 8. Livrables attendus

- Le cahier des charges validé (présent document).

- Les maquettes graphiques (wireframes et design final).

- Le site web fonctionnel (front-end + back-end + back-office).

- La documentation technique et le guide d'administration.

- Le plan de recette et les résultats des tests.

- La formation des administrateurs à l'utilisation du back-office.

# 9. Planning prévisionnel

| Phase | Durée indicative | Activités |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | 2 semaines | Validation du cahier des charges, collecte des besoins |
| 2. Conception (UX/UI) | 3 semaines | Wireframes, maquettes graphiques, arborescence |
| 3. Développement | 8 à 10 semaines | Développement front-end, back-end, back-office |
| 4. Contenu | En parallèle | Collecte et intégration des données universités/transport/activités |
| 5. Tests & recette | 2 semaines | Tests fonctionnels, correctifs, validation client |
| 6. Mise en ligne | 1 semaine | Déploiement, formation, lancement officiel |

# 10. Critères de réception et de succès

- Toutes les fonctionnalités décrites dans le périmètre sont opérationnelles et testées.

- Le site est accessible et fonctionnel sur mobile, tablette et ordinateur.

- Le temps de chargement moyen respecte les exigences de performance définies.

- Le back-office permet une gestion autonome des contenus par l'équipe.

- Au moins X établissements, Y trajets et Z activités sont référencés au lancement (seuils à définir avec le porteur de projet).

- Taux de satisfaction des premiers utilisateurs testeurs supérieur à 80 %.

# 11. Budget indicatif (à titre estimatif)

Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur ; il devra être affiné avec un prestataire selon la complexité réelle retenue.

| Poste | Estimation |
| --- | --- |
| Conception UX/UI | À définir selon prestataire |
| Développement front-end / back-end | À définir selon prestataire |
| Nom de domaine + hébergement (annuel) | ~30 000 – 150 000 FCFA/an |
| Maintenance et évolutions | Forfait mensuel à négocier |

Note : les montants de développement dépendent fortement du prestataire retenu (freelance, agence, ou réalisation académique dans le cadre d'un projet étudiant) et ne sont pas chiffrés ici faute d'éléments contractuels.

# 12. Équipe projet et répartition des tâches

Le projet est porté par une équipe de trois membres, chacun responsable d'un module fonctionnel du site. Les fonctionnalités transverses (authentification, design global, base de données) sont à coordonner ensemble.

| Membre | Module en charge | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Kaiju | Université | Annuaire des établissements, filières, guide des démarches administratives, comparateur, avis |
| Binta Comé | Transport | Moyens de transport, tarifs/horaires, trajets fréquents, carte interactive, annuaire des prestataires |
| Maguette Niang | Activités & Divertissement | Agenda des événements, annuaire des lieux de loisirs, groupes/communautés, recommandations |

Recommandation : désigner un responsable (ou vous répartir à tour de rôle) pour la partie transverse — authentification, base de données commune et intégration finale des trois modules — afin d'assurer la cohérence technique de l'ensemble du site.

# 13. Validation

Ce document constitue une base de travail destinée à être discutée et validée avec l'ensemble des parties prenantes (porteur de projet, équipe de développement, partenaires universitaires) avant le démarrage du développement.